## Slide 1: 2DGP 프로젝트 3차 발표
2021184033 조성욱
Simple H&S RPG
Notes: 안녕하십니까, 게임공학과 조성욱입니다. 지금부터 프로젝트 최종 발표를 시작하겠습니다.

## Slide 2
내용 | 목표 범위 | 실제 완료 범위 | 진행률
맵 | 1개 맵 구현 | 목표 달성 | 100
몬스터 | 종류 3, 몬스터는 플레이어를 따라 이동, 가까이 있을 시 공격한다. | 1종류 구현 | 33
보스 | 한마리, 보스전에 패턴을 통해 컨트롤 요소를 넣는다. | 강력공격, 점프회피, 이동회피 등 목표 달성 | 100
캐릭터 | 애니메이션 – 이동, 점프, 공격, 피격, 죽음 등, 캐릭터의 자연스러운 움직임과 공격, 상태들의 이어짐, 최대한 버그 없이, 깔끔한 조작감의 구현을 목표로 삼았음. | 목표 달성 | 100
장비(스킬) | 검, 활 2종 구현 | 목표 달성 (현재 5종류) | 100
모드 | 2가지 모드 (무한모드, 도전모드) | 도전모드 구현 | 50
전환 | 사망시 타이틀로 이동(선택), 클리어시 타이틀로 이동(선택) 퍼즈 <-> 타이틀 전환 자유롭게 | 목표 달성 | 100
사운드 | 풍성한 사운드 투입 – 대부분의 상황에 이펙트 사운드 구현 | 목표 달성 | 100
프로젝트 개발 진척도
Notes: 프로젝트 개발 진척도입니다.
몬스터와 모드의 종류 부분에서 기획보다 적게 구현되었고,
나머지는 기존의 목표를 달성하였습니다.

## Slide 3
Github 커밋 통계
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 6 | 8
Week of Oct 13 | 0
Week of Oct 20 | 0
Week of Oct 27 | 18
Week of Nov 3 | 0
Week of Nov 10 | 29
Week of Nov 17 | 26
Week of Nov 24 | 37
Week of Dec 1 | 60
Notes: 깃허브 통계입니다.
다음은 게임 시연으로 넘어가겠습니다.